活　動　計　画　書

　　　　　　＜記載事例＞

平成２５年○月○日策定

○○の森保全の会

森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る活動計画書

１．組織名　活動組織の名称を記載

○○の森保全の会

２．所在地　活動組織の所在地を記載

○○県○○市○○１－２－１

３．地区の概要、取組の背景等　対象地区の概要、取組に至る背景等を記載

○○市○○地区は・・により、集落で先祖代々守り続けている○○の森が荒廃してきた。このため、地域住民（○人）とNPO法人○が「○○の森保全の会」を設立し、○○の森を整備し、定期的に炭焼き体験や○○の森の生き物観察会を開催し地域住民と都市住民の絆の森とし、地域の活性化を進める。

４．取組概要

○地区にある○を中心とした広葉樹林について○○の森保全の会メンバーによる雑草木の刈払い、集積、処理場までの運搬を実施。整備後に○を植林、遊歩道の整備（一部急峻フィールドについては作業委託を実施。0.5ha）。また、一部のフィールドにおける孟宗竹の除去を実施し、チッパーによる処理後遊歩道へ敷設する。また、整備後に、対象林地内に炭焼き小屋を整備し、フィールド内の0.5haから炭及び薪ストーブ用の原木の間伐を行い、地域内外の住民への炭焼き体験や○○の森生き物観察会を定期的に実施。

５．年度別スケジュール　3カ年の取組について、取組概要を記載

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取組概要 | ２５年度 | | ２６年度 | | ２７年度 | |  |
| １．活動計画作成等 | 林況調査、活動計画作成 | |  | |  | |  |
| ２．実践活動 |  | |  | |  | |  |
| A-1地域環境保全タイプ  （里山林保全） | 雑草木の刈払い、集積、処理 | ３  Ha | 雑草木の刈払い等保全管理 | ３  ha | 雑草木の刈払い等保全管理 | ３  ha |  |
| A-2地域環境保全タイプ  （侵入竹除去、竹林整備） | 侵入竹の除去、チッパー処理 | 0.5  Ha | 侵入竹の除去、チッパー処理 | 0.5  ha | 侵入竹の除去、チッパー処理 | 0.5  ha |  |
| B 森林資源利用タイプ |  | Ha | 炭焼き体験及び薪原木の伐採 | 0.5  ha | 炭焼き体験及び薪原木の伐採 | 0.5  ha |  |
| C 森林空間利用タイプ | ○○の森生き物観察会２回(30人規模) | ２  回 | 炭焼き体験１回(10人規模)、○○の森生き物観察会５回(30人規模) | ６  回 | 炭焼き体験２回(10人規模)、○○の森生き物観察会５回(30人規模) | ７  回 |  |
| ３．資機材・施設の整備 | チッパー１台、刈払い機５台 | | 炭焼き小屋整備  薪割り機１台 | | 薪ストーブ１台設置 | |  |

６．安全の確保（技術講習の受講、安全装備、傷害保険加入等）

林地内での活動に関する安全確保の取組を記載

　　刈払い機、チェーンソー等動力機械の使用に関しては、初めて扱う者には事前講習を実施。作業開始前には、機器の安全点検を行い、作業中においては、一定の距離以内には近づかないよう注意を怠らない。また、林地内での作業やイベントを実施する場合には、稼働場所の安全確認等を行い事故の未然防止に努めるとともに、活動者等に対して傷害保険の加入など、安全性の確保を図る。

７．４年目以降の活動（森林管理）計画　4年目以降の取組の方向性について記載

４年目以降も○○の森の保全管理を継続して実施。また、近隣の都市住民からも幅広く維持活動に協力していただける活動も継続し、地域の里山を維持・発展させる予定。

８．計画図（協定の対象としている区域の図面）

　　取組の実施箇所の森林簿及び森林計画図を添付（縮尺5,000分の１以上の図面も用いて、タイプ別活動エリアが明記されているもの)。森林簿、森林計画図がない場合は、対象区域がわかる図面を使う。

９．その他

|  |
| --- |
| 活動計画における取組についての委託 |
| ・委託機関名  　○○森林組合  ・連絡先（電話番号等）  　○○○○○－○－○○○○  ・委託時期  　２６年２月（刈払い）  ・委託内容（委託する区域の林小班、委託業務の内容（面積、作業の内容）等）  　急峻な○小班の刈払い作業  ・委託金額  　○○万円 |

　※　活動を作業委託する場合は、活動組織としての活動（作業の監督や林内の見回り等）を活動計画の中で必ず明記すること。

（様式第12号）

番　　　号

年　月　日

○○地域協議会

会長　○○　○○　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○の森保全の会

代表　○○　○○　　印

森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る採択申請書

　林・山村多面的機能発揮対策交付金実施要領（平成25年○月○日林整計第○号林野庁長官通知）別紙３の第４の３（１）に基づき、下記のとおり森林・山村多面的機能発揮対策交付金の採択を申請する。

記

１．活動組織名

○○の森保全の会　活動組織の名称を記載

２．協定の対象となる森林の位置　　対象森林の地番を記載する。なお、対象森林は「山村多面的機能発揮対策実施要領」第２の１の森林を対象とするが、当該森林が当該事業実施に対して規制がない森林であることを確認する。

　　○○県○○市の「５林班い準林班、ろ準林班１、２、３小班、は準林班１、２、３小班、、に準林班３、４小班」

３．森林・山村多面的機能発揮対策交付金

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取組メニュー | 交付単価等 | 森林面積等 | 交付金総額 |
| 活動計画策定等 | 15万円 | 初年度のみ | 150,000円 |
| 地域環境保全タイプ（里山林保全） | 16万円/ha | 3ha | 480,000円 |
| 地域環境保全タイプ  （侵入竹除去・竹林整備） | 38万円/ha | 0.5ha | 190,000円 |
| 森林資源利用タイプ | 16万円/ha | ha | 円 |
| 森林空間利用タイプ | ５万円/回 | 2回 | 100,000円 |
| 小　計 |  |  | 920,000円 |
| 資機材・施設の整備 | 1/2以内 | 2,000,000円 | 1,000,000円 |
| 小　計 |  |  |  |
| 計 |  |  | 1,920,000円 |

　（注）面積は0.1ha単位で記入。森林空間利用タイプの上限は12回。

資機材・施設の整備の森林面積等の欄については、購入予定額を記載

４．月別スケジュール　当該年の取組内容を記載し、大まかな日程を⇔で示す

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取組内容 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |
| １．活動計画策定等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 対象森林の調査、活動計画等作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．実践活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-1 地域環境保全タイプ（里山林保全） |  |  |  |  |  | 雑草木の刈払い |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 雑草木の集積・処理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 作業委託（雑草木の刈払い・処理） |  |  |  |  |  |
| A-2 地域環境保全タイプ（侵入竹除去、竹林整備） |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入竹の除去・処理 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 森林資源利用タイプ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 森林空間利用タイプ |  |  | ○○の森生き物観察会企画（資料作成・標識整備）・実施（1回目：○体験） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○○の森生き物観察会企画（資料作成・標識整備）・実施（2回目：○体験） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．資機材・施設の整備 |  |  | 刈払い機購入（ 20万×5台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | チッパー購入（100万×１台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

＜施行注意＞

　　活動計画書、協定及び活動組織の運営に関する規約を添付するものとする。

（様式第15号）

日当等、交付金支出の取組に関する整理番号を記入

平成○年度　森林・山村多面的機能発揮対策交付金（活動記録）

活動記録の写真は、本事業に関係する活動行為を記載。「活動実施日時」、「活動参加人数」の欄には、実際に作業を行った時間、参加人数を記入。写真は、活動の内容、

規模（参加人数）がわかるように写す。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動実施日時 | | | 活動参加人数 | タイプ | 取組  具体的な取組を記載 | 写真番号  活動した年月日、枝番号を記載 | 整 理  番 号 |
| 実施年月日 | 実施時間 | |
| 時間帯 | 実施時間 |
| 25.6.1 | 8～16時 | 8時間 | 4人 | 活動計画作成 | 対象森林の林況調査  同一の活動日に複数の  写真を整理する場合は  枝番を加える  250914-1、250914-2 | 250601 | A001 |
| 25.6.2 | 8～16時 | 8時間 | 2人 | 活動計画作成 | 活動計画作成 | 250602 | A002 |
| 25.9.14 | 8～12時 | 4時間 | 10人 | 地域環境保全タイプ | ５林班は準小班１、２小班の雑草木刈払い | 50914-1 | A003 |
| 25.9.14 | 13～16時 | 3時間 | 10人 | 地域環境保全タイプ | ５林班は準林班１、２小班の雑草木刈払い | 50914-2 | A004 |
| 25.9.21 | 8～12時 | 4時間 | 5人 | 地域環境保全タイプ | ５林班は１、２小班の雑草の集積、処理（処理場までの運搬） | 250921 | A005 |
| 25.9.23 | 9～10時 | 1時間 | 2人 | 地域環境保全タイプ | ５林班は準林班1小班（0.5ha）の作業委託打合せ |  |  |
| 25.12.1 | 10～16時 | 5時間 | 4人 | 森林空間利用タイプ | 資料作成、標識整備、安全性検討 | 251201 | A006 |
| 25.12.4 | 9～12時間 | 3時間 | 8人 | 森林空間利用タイプ | ○○の森生き物観察会実施前打合せ | 251204 | A007 |
| 25.12.7 | 9～15時間 | 6時間 | 8人 | 森林空間利用タイプ | ○○の森生き物観察会第1回実施 | 251207 | A008 |
| 26.2.8-9 |  |  |  | 地域環境保全タイプ | ５林班は準林班１小班の雑草木刈払い・処理(作業委託0.5ha) | 260208  260209 | A009 |
| 26.2.10 | 8～17時 | 6時間 | 15人 | 地域環境保全タイプ  (侵入竹除去) | ５林班い準林班、ろ準林班１、２、３小班の侵入竹の除去・処理開始(チッパー処理、遊歩道への敷設) | 250210 | A010 |

（別添１）活動上、重要部分については作業写真整理帳に整理する。（例：各活動タイプ別に整備前後の状況等、活動の実態の概要がわかる写真等）

作業写真整理帳

No

組織名**○○の森保全の会**

該当する活動項目にチェックする

写真番号：250914-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 写真添付 |  | 活動項目をチェックする | ①□　　　②☑　　　③□  ④□　　　⑤□ |
| 取組内容 | ５林班は準小班１、２小班の雑草木刈払い |

写真番号：250921

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 写真添付 |  | 活動項目をチェックする | ①□　　　②☑　　　③□  ④□　　　⑤□ |
| 取組内容 | ５林班は１、２小班の雑草の集積、処理（処理場までの運搬） |

写真番号：251207

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 写真添付 |  | 活動項目をチェックする | ①□　　　②□　　　③□  ④□　　　⑤☑ |
| 取組内容 | 森林空間利用タイプ  ○○の森生き物観察会第1回実施 |

活動項目

①：活動計画策定等

②：地域環境保全タイプ（里山林保全）

③：地域環境保全タイプ（侵入竹除去・竹林整備）

④：森林資源利用タイプ

⑤：森林空間利用タイプ

※活動前、活動中（活動日ごと）、活動後について、それぞれ遠景・近景を撮影すること。

（別添２）

作業写真整理帳（デジカメ写真の場合）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当取組項目に○ | | | | | 取組内容  具体的な取組を記載 | 写真番号 |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| ○ |  |  |  |  | 活動計画作成 | 250602 |
|  | ○ |  |  |  | ５林班は準小班１、２小班の雑草木刈払い | 250914-1 |
|  | ○ |  |  |  | ５林班は準小班１、２小班の雑草木刈払い | 250914-2 |
|  | ○ |  |  |  | ５林班は１、２小班の雑草の集積、処理（処理場までの運搬） | 250921 |
|  |  |  |  | ○ | 資料作成、標識整備、安全性検討 | 251201 |
|  |  |  |  | ○ | ○○の森生き物観察会第1回実施 | 251207 |
| ○ |  |  |  |  | ５林班は小班の雑草木刈払い・処理(作業委託0.5ha) | 260208  260209 |
|  |  | ○ |  |  | ５林班に小班侵入竹の除去・処理(チッパー処理、遊歩道への散布) | 260210 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

①：活動計画策定等

②：地域環境保全タイプ（里山林保全）

③：地域環境保全タイプ（侵入竹除去・竹林整備）

④：森林資源利用タイプ

⑤：森林空間利用タイプ

写真番号：様式第16号の備考（写真番号）と同じ番号にする。

写真の磁気データは別途保管し求めに応じて速やかに参照できる状態にする。

（様式第16号）

物品等については購入した日付を記載

平成○年度　森林・山村多面的機能発揮対策交付金（金銭出納簿）

領収書に記入した整理番号又は様式第16号の整理番号を記入。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 付 | 内容  具体的な取組や購入物品等を記載 | 収入（円） | 支出（円） | | | | 領収書等番号 | 活 動  実施日 | 備考（財産の保管場所） |
| 日当 | 委託費 | その他 | 資機材の購入等 |
| 25.10.1 | 交付金受け取り(タイプ別分) | 920,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.10.1 | 交付金受け取り（資機材分） | 1,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.10.2 | 活動計画作成　日当(2,000円　6人) |  | 12,000 |  |  |  | A001-A002 | 25.6.1-2 |  |
| 25.10.2 | ５林班は準小班１、２小班の雑草木刈払い　9月14日　日当(2,000円×20人) |  | 40,000 |  |  |  | A003-A004 | 25.9.14 |  |
| 25.10.2 | ５林班は準小班１、２小班の雑草木刈払い　9月14日　昼食代（1,000人×20円） |  |  |  | 20,000 |  | 1 |  |  |
| 25.10.2 | チェーンソーのリース代(２台×3,000円）25.9.14 |  |  |  | 6,000 |  | 2 |  |  |
| 25.10.2 | 雑草木刈払い作業の傷害保険代、20人分×1,000円）25.9.14 |  |  |  | 20,000 |  | 3 |  |  |
| 25.10.2 | 雑草木の集積、処理場までの運搬日当(2,000円×5人) |  | 10,000 |  |  |  | A005 | 25.9.21 |  |
| 25.10.2 | ５林班は１、２小班の雑草の集積、処理（処理場までの運搬燃油代9L×150円/L） |  |  |  | 1,350 |  | 4 | 25.9.21 |  |
| 25.10.2 | 刈払い機購入（20万円/台×５台）100万円 |  |  |  |  | 500,000 | 5 | 25.7.20 | ○○の森保全の会の事務所 |
| 25.10.2 | チッパー購入(100万円/台×１台)100万円 |  |  |  |  | 500,000 | 6 | 25.7.20 | ○○の森保全の会の事務所 |
| 25.12.15 | ○○の森生き物観察会第1回開催等　日当(2,000円×20人) |  | 40,000 |  |  |  | A006-A008 | 25.12.1-7 |  |
| 26.2.15 | ５林班は準林班１小班の雑草木刈払い・処理（作業委託0.5ha） |  |  | 150,000 |  |  | 7 | 26.2.8-9 |  |