**＜活動計画図（記載例）＞**

**森林機能強化は１１、１３、１４－１、１４－２の４筆　　　　　　　　　　縮尺　1／２５００**

**「 ①→ 」から「 ⑪→ 」は写真撮影位置と番号**

**＜凡例（記載例）＞**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **エリア** | **地番** | **面積・****延長** | **実施する活動タイプ** | **長期にわたり****手入れがされていなかったと考えられる里山林** |
| **令和５年度** | **令和６年度** | **令和７年度** |
| **エリア１** | **32－1** | **0.3ha** | **里山林保全** | **里山林保全** | **里山林保全** | **○** |
| **エリア２** | **33** | **0.3ha** | **竹林整備** | **竹林整備** | **竹林整備** | **○** |
| **エリア３** | **12** | **0.5ha** |  | **森林資源利用** | **森林資源利用** |  |
| **作業道** | **11他** | **200ｍ** | **森林機能強化** |  |  |  |

**（注）**

**１：令和５年度から開始する箇所である。**

**２：エリア１は里山林保全で、エリア２は竹林整備で３年間実施する活動計画となっている。**

**３：エリア３はアクセスが困難な状況であるため、令和５年に作業道を整備した後、令和６年度から森林資源利用を２年間実施する予定となっている。**